# 隐盾项目分工与执行计划

两人独立复核 一人裁决

更新日期  2026 年 10 月 13 日    执行起点  人员到位后第 1 个工作日

# 一 哪些事需要你参与

你主要负责确认使用边界、管理 API 账户、落实三位复核成员，以及决定是否试用。写代码、准备合成试标材料、运行测试、比较标注、计算结果和更新报告由我完成。复核不必全部由你亲自做，但必须由真实成员独立判断；AI 生成的结论不能冒充人工金标。

## 需要你或有权限的负责人确认

确认首轮场景和披露要求：当前按活动统计、会议纪要、对外项目介绍执行。写清谁使用、材料从哪里来、哪些内容可以发送给你指定的 API 服务。没有授权的真实材料先不进入外发测试，可使用人工新写的虚构材料。

管理账户：你已提供兼容接口 https://www.ccsub.net/api/v1 和模型名 gpt-5.4。在本机 app/.env 填写 LLM_API_KEY，保留 LLM_MODE=real；设置你能接受的额度或消费上限。密钥不用发给我。服务实际可用性和模型名称需由连接结果验证。

安排 A、B 两名复核者与 C 一名裁决者，约定提交时间。你可兼任其中一人；同一条记录不能由同一个人充当两名独立复核者。

确认最终试用范围和验收结论。真实访谈、试用反馈必须来自实际参与者；如需在另一台电脑验收，由持有该电脑的人执行，我提供检查步骤并处理反馈。

## 可以分派给其他成员

材料授权核实、样本编写、A/B 标注、C 裁决、招募试用者和第二台电脑检查都可以分派。你负责落实人员与最终决定，无需亲自整理全部数据或操作开发工具。

## 已有方案在哪里

已找到《隐盾人工复核方案与记录表》，包含实体边界、允许动作、关系保持和统计口径；本计划将它落实为人员、时间和文件交接。项目根目录的《现在需要解决的问题》是比赛材料写作提纲，不是已经完成人工复核的证据。

# 二 我已完成和接下来承接的工作

| 工作 | 当前状态 | 后续需要的输入 |
| --- | --- | --- |
| 统一对话和防护链 | 已整合文字、材料、脱敏和多轮历史；保留安全校验 | 真实使用反馈 |
| 姓名误报修复 | 改为标签直接关联姓名，覆盖同文重复姓名；开发集重训 | 未见材料中的漏报与误报实例 |
| API 配置与自检 | 已填地址和模型；新增固定公开短句自检，失败不输出密钥 | 你在本机填好密钥 |
| 试标工具 | 已生成 9 个合成单元、完整发送消息证据和离线填写页 | A/B 实际填写的 JSON |
| 分歧比较 | 检查版本、重复复核者、缺项和不确定判断；生成裁决模板 | 两份完整记录和 C 的裁决 |
| 自动化验证 | 81 项回归、27 个子检查、38 项冒烟通过 | 故障反馈产生新修复后再验证 |
| 后续迭代 | 可导入已裁决标签、整理错误、训练与对照评测、更新报告 | 独立金标、允许的 API 测试额度 |

## 工具能解决什么

“打开人工复核.cmd”打开本机离线填写页。每条先填写应保留事实和禁止信息，再展开系统输出；页面保存 JSON，关闭前要导出。A/B 分开填写，裁决前不交换结果。页面不联网，保存的是本批合成证据，不包含 API 密钥。

“比较两份复核.cmd”接收 A、B 两份记录，生成分歧和裁决模板；也可以把记录留在本机告诉我路径，由我执行。它不会替 C 作出裁决，不会把两人一致的“不确定”当成通过。

## 工具的适用范围

当前页面用于试标流程校准，包含泄露判断、回答完成度与误暂停。精确实体边界、允许动作集合和跨轮关系金标仍按原方案记录；本轮没有把简化试标表当成完整的实体标注平台。正式数据齐备后，我可按确认的字段批量导入和评测。

当前试标使用 mock。其回答只能检验流程，真实回答质量应选“不适用”。已有一条安全暂停保留在证据中，必须复核原因，不能删去后只统计成功样本。

# 三 五个工作日的执行顺序

| 阶段 | 负责人和预计用时 | 要做的事与交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 你 30–45 分钟 | 确认场景、指定 A/B/C；填写密钥、额度上限和材料来源约定。交付人员安排与边界说明。 |
| 第 2 天 | A/B 各 45–60 分钟 C 30–45 分钟 | 独立完成 9 个试标单元；分别导出 JSON。C 裁决分歧并补充判断规范；不把试标计入最终验收。 |
| 第 3 天 | 你或资料成员 1–2 小时 A/B 各 60–90 分钟 | 收集或新写 12 份材料、6 组三轮对话；确认来源、分组和任务。A/B 先标实体、禁止值、允许动作及任务关系，不看运行结果。 |
| 第 4 天 | A/B 各 1.5–2 小时 C 1–2 小时 | 裁决并锁定预期；我固定代码与权重运行。A/B 独立评结果，C 处理分歧，冻结 42 个正式单元的记录。 |
| 第 5 天 | 你和试用成员约 1 小时 | 阅读我生成的错误清单和统计；在另一台电脑按步骤验收；确认修复优先级和是否小范围试用。 |

这是顺序计划，不要求连续五天完成。连同材料准备、标注和裁决，预计 12–18 人时，试标后按实际速度调整。发现规范不清时先修订规范再进入正式批次；若第 1 天密钥未就绪，离线标注仍可推进，真实回答验收顺延。

## 正式样本怎么准备

材料：活动统计、会议纪要、项目介绍各 4 份，共 12 份；每份设计 2 个有差异的任务条件，共 24 个请求。正文、表格、混合实体与跨句关系均要覆盖。每份先以 200–800 字或 5–15 行为宜。

对话：6 组，每组 3 轮，共 18 轮。覆盖人物补充、新人物与旧代号、代词省略、表格后追问、索要原始身份信息，以及跨轮累计识别风险。

记录来源组 ID 和授权依据。同一材料及改写变体放在同一组，不跨训练和正式验收集。已有 90 例已用于开发排查，不能继续称为完全未见验收集。

没有真实材料时可以人工新写虚构材料，并如实标“合成”。由我起草也可以，但仍需 A/B 独立复核；不得虚构真实访谈、授权或人工结果。

# 四 提交标准和我如何继续接手

## A 和 B 的提交标准

原文判断应说明“哪一段、什么信息、为什么”，不要只写“敏感”或“通过”。检查完整发送消息，包括前序轮次；检查人物、事项和期限是否对应。发现泄露、信息损失或误暂停时注明单元 ID 和原文位置。保存 JSON 后确认复核者代号正确，并将两份文件分别交给 C。

## C 的裁决步骤

先核对同一证据指纹、同一模型版本及完整单元列表。逐条回看有争议的原文、任务和实际载荷，不能按模型概率高低决定谁对。

每个分歧填写最终泄露、完成度和误暂停判断，并写依据；不确定的记录补信息后再判。另抽查至少 3 条一致记录，正式批次至少抽查 20%。

签下裁决者代号、日期和规范版本。原始 A/B 文件保留；修订预期时另存新版本，避免覆盖原始判断。

## 交给我的文件

试标阶段交 A/B JSON、C 裁决记录和修订后的判断说明。正式阶段再交材料清单、分组 ID、原文位置、逐轮金标与裁决记录。文件可留在本机受控目录，告诉我路径；无需把真实个人信息粘贴进聊天。

收到后我负责验证格式、列出分歧和缺项、按分子分母统计，并将错误定位到识别、模型动作、转换、安全检查、历史或生成服务。改代码和重训只使用开发数据；正式集一旦用于修复，应另设未见批次进行最终验收。

## 需要你确认的试用标准

建议沿用原方案：42 个正式单元都完成复核，无未解决的高风险分歧；本批禁止信息泄露、应暂停却发送和模型失效仍发送均为 0；误暂停率建议不高于 10%，关键关系正确率建议不低于 90%。这是待负责人在正式执行前确认的内部门槛，不代表行业标准或生产安全保证。

mock 不评价真实回答。真实 API 未通过连接与任务质量验收时，只能确认离线防护流程；分母为 0 写“不适用”。报告必须保留暂停、失败和不确定记录。

## 现在先做的两件事

第一，在本机 app/.env 填入密钥后告诉我“已填好”，我用固定公开短句做一次连接测试。第二，将“打开人工复核.cmd”对应试标页交给 A/B，各自填完后把文件留在本机并告诉我路径。批量真实评测和正式试用在额度与材料范围确认后开展。